ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 № \_\_\_

ПРОГРАММА

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п/ | Наименование мероприятий | Ответственный | Срок выполнения |
| 1. | Произвести спил деревьев в охранных зонах ВЛ-0,4; ВЛ-10 кВ | Руководитель МКУ «Ахтанизовская ПЭС»  В.Л.Малия | до 1.08.  2015 г. |
| 2. | Подготовка здания, утепление окон и дверей, проверка внутренних отопительных систем амбулатории, МБУК «КСЦ «Ахтанизовский» | М.Г.Баглаева  Ю.В. Хуако | до 1.09.  2015 г. |
| 3. | Подготовка водопроводных сетей для работы в осенне-зимний период | Мастер участка ООО «Югводоканал»  С.А. Плетнев | весь период |
| 4. | Планово-предупредительный ремонт ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ на территории поселения и производственных предприятиях | Мастер сетевого  участка  С.Н. Серафимович | весь период |
| 5. | Подготовка спец. техники для работ в зимний период, заготовить песко-соляную смесь | руководитель МУП «Бытсервис»  П.В. Петухов | до 1.10.  2015 г. |
| 6. | Уточнить количество домовладений, имеющих печное отопление и нуждающихся в обеспечении дровами и углем, льготных и не льготных категорий граждан | начальник общего отдела В.В. Педанова | до 1.09.  2015 г. |

Начальник отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства,

торговли и курортной деятельности Д.А. Прийма