ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района

от  02.02.2015 № 29

Муниципальная программа

«Развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

Структура программы:

I. Паспорт муниципальной программы

II.Содержание муниципальной программы:

1. Характеристика наружного освещения, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

3. Перечень мероприятий муниципальной  программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

- ПАСПОРТ

Муниципальная программа  «Развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы, начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, курортной деятельности, архитектуры, градостроительству и земельному контролю администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Цель муниципальной программы | - развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности; - снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования (включая источники света) на новое и энергоэкономичное; - повышение уровня комфортности проживания населения и снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки; - создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог; - улучшение экологической обстановки путем снижения количества используемых ртутьсодержащих ламп в наружном освещении. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - увеличение протяженности сетей наружного освещения; - количество установленных или замененных осветительных приборов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета 988,5 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района; Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание муниципальной программы

1. Характеристика наружного освещения, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Оценка состояния распределительных сетей наружного освещения в  Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района показывает, что средний износ действующих воздушных линий составляет 45 процентов. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации.

Общее количество опор наружного освещения в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района составляет 539 шт., при этом износ составляет более 20 процентов. Все опоры наружного освещения – это опоры линий электропередач напряжением 0,4 кВ электросетей.

Лампы накаливания (преимущественно мощностью 250 Вт) составляют 90 процентов общего парка источников света. При этом светоотдача  ламп накаливания не соответствует требованиям СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" из-за коррозии или отсутствия оптического отсека.

Более 40 процентов светильников имеют износ от 60 до 70 процентов и также подлежат замене.

Из 47,87 км. улиц Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района освещено 38,95 км.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды уличного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей бюджета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, а не реальных потребностей. По этой причине ремонт светильников производится не в полном объеме.

Серьезные недостатки имеются в освещении отдаленных территорий. Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества освещения дворов, пешеходных дорожек от уровня преступности в поселении.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время фактическое состояние наружного освещения поселения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

На сегодняшний день 90 процентов общего парка источников света составляют лампы накаливания и ртутные лампы. Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения в поселении должны использоваться светодиодные осветительные приборы, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. Замена существующих светильников на светильники с энергоэкономичными лампами позволит существенно повысить освещенность территории поселения, снизить нагрузку на электрические сети и расход электрической энергии, особенно в осенне-зимний период.

Эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения поселения невозможно без комплексного программного подхода.

Разработка и реализация программных мероприятий в рамках решения существующих проблем в сфере благоустройства поселения потребуют применения принципов бюджетного планирования, ориентированного на улучшение состояния освещения населенных пунктов.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью Программы является развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Задачи Программы:

1) обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности;

2) снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования (включая источники света) на новое и энергоэкономичное;

3) повышение уровня комфортности проживания населения и снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;

4) создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог;

5) улучшение экологической обстановки путем снижения количества используемых ртутьсодержащих ламп в наружном освещении.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в поселении условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития территории поселения.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы  - 2015 год.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Система     программных       мероприятий       представлена основным мероприятием - развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, в 2015 году из средств местного бюджета составляет 988,5 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы в 2015 году, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| «Развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | Местный бюджет | 988,5 |
| ИТОГО |  | 988,5 |

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы, основанная на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий программ (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведение оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже 1 раза в год.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Заместитель главы, начальник отдела

по вопросам жилищно-коммунального

хозяйства, курортной деятельности,

архитектуры, градостроительству и

земельному контролю администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района                                                                                   С.В. Тихая