ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района

от  20.01.2015  № 12

Муниципальная программа

«Ремонт здания администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в 2015 году»

Структура программы:

I. Паспорт муниципальной программы

II.Содержание муниципальной программы:

1. Характеристика состояния здания администрации, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

I ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Ремонт здания администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в 2015 году»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы, начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, курортной деятельности, архитектуры, градостроительству и земельному контролю администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели муниципальной программы | - безаварийное состояние здания, приведение технического состояния объекта в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарных норм, создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальных инфраструктур |
| Задачи муниципальной программы | - проведение текущего ремонта здания администрации |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество замененных оконных блоков, - количество замененных дверных блоков, - качество выполненных работ |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования из средств местного бюджета составляет: 380,0 тыс. рублей, |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района; Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание муниципальной программы

1. Характеристика состояния здания администрации, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Муниципальная программа по ремонту здания администрации Ахтанизовского  сельского поселения Темрюкского района в 2015 году – это комплекс мероприятий экономического и организационного порядка, с помощью которых осуществляются цели и задачи по ремонту муниципального имущества. Мероприятия Программы направлены на создание условий эффективного использования бюджетных средств, рационального распределения материальных ресурсов и обеспечения надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения муниципальными служащими администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района своих должностных обязанностей.

В административном здании, в связи с недостаточным финансированием на его содержание, годами не проводились текущие и капитальные ремонты. Здание приходит в негодность и не соответствуют предъявляемым к ним нормативным требованиям. Решить данную проблему возможно лишь программно-целевыми методами.

Неудовлетворительное состояние оконных и дверных блоков связано с истечением нормативного срока их эксплуатации. Капитальный ремонт оконных и дверных блоков способствует соблюдению гигиенических требований к микроклимату служебных помещений.

В настоящее время здание нуждается в проведении текущего ремонта (замена оконных блоков, замена дверных блоков с отделочными работами кабинетов). Проведение текущего ремонта объекта позволит поддержать техническое состояние здания, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к помещениям, что является условием сохранения жизни и здоровья служащих, сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

На сегодняшний день одной из главных проблем является слабая материальная база. Темпы старения и износа здания существенно опережают темпы реконструкции и ремонта.

Административное здание, расположенное в ст. Ахтанизовской, пер. Северный, д.11 - 1880 года постройки, общей площадью 228,8 кв. м, числом этажей - 1 и физическим износом, по состоянию на 2014 год, составляет 100 %.

# Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью программы является безаварийное состояние здания, приведение технического состояния объекта в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарных норм, создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальных инфраструктур, для обеспечения надлежащих условий работникам (служащим) администрации, необходимых для исполнения ими своих должностных (служебных) обязанностей.

В соответствии с поставленной целью определена задача реализации программы - проведение текущего ремонта здания администрации путем замены оконных блоков, замены дверных блоков с отделочными работами кабинетов.

Целевые показатели муниципальной программы приводятся в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации программных мероприятий определены на 2015 год.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

муниципальной программы

Система программных мероприятий направлена на  проведение текущего ремонта здания:

- замена оконных блоков,

- замена дверных блоков,

- приобретение материалов для отделочных работ кабинетов здания администрации,

- оплата за выполненные работы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

# 4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых средств, выделяемых из средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы, составляет  380,0 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей в 2015 году |
| --- | --- | --- |
| 1.замена оконных блоков | Местный бюджет | 93,5 |
| 2. замена дверных блоков | Местный бюджет | 156,5 |
| 3. приобретение материалов для отделочных работ кабинетов здания администрации | Местный бюджет | 70,0 |
| 4. оплата за выполненные работы | Местный бюджет | 60,0 |
| Итого |  | 380,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы, основанная на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий программ (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведение оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже 1 раза в год.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Заместитель главы, начальник отдела

по вопросам жилищно-коммунального

хозяйства, курортной деятельности,

архитектуры, градостроительству и

земельному контролю администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района                                                                                   С.В. Тихая