ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**ПОДПРОГРАММА**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»**

Структура подпрограммы:

I. Паспорт подпрограммы

II.Содержание подпрограммы:

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития энергосбережения

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

3. Перечень мероприятий подпрограммы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

**I. Паспорт подпрограммы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы, начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, курортной деятельности, архитектуры, градостроительству и земельному контролю администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Участники подпрограммы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели подпрограммы | Эффективное использование энергетических ресурсов Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам |
| Задачи подпрограммы | создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района;  снижение энергоёмкости ВМП Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района за счёт реализации мероприятий подпрограммы на 5 % в 2015 году;  формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района за счёт развития современного нормативно–законодательного, ресурсного и информационного обеспечения;  повышение энергетической и экологической безопасности экономики Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района – снижение выбросов парниковых газов, а также снижение вредных выбросов и укрепление на этой основе здоровья населения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - энергетическое обследование системы водоснабжения территории поселения;  - энергетическое обследование электроснабжения территории поселения;  - энергетическое обследование газоснабжения территории поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 50,0 тыс. рублей, в том числе: |
| Контроль за выполнением программы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района;  Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |

**II. Содержание подпрограммы**

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития энергосбережения**

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов является важнейшим приоритетом и одним из основных путей повышения эффективности использования бюджетных и иных финансовых средств, направляемых на развитие экономического потенциала Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Подпрограмма позволит администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района:

достичь экономии всех видов энергоресурсов при распределении и потреблении энергии;

обеспечить сокращение потребляемой электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;

обеспечить вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры поселения за счёт активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

В связи с изношенностью водопроводных сетей в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района потери воды при транспортировке потребителям значительны (более 50 % общего объёма добычи воды). Высокие потери в распределительных сетях, низкая надежность работы объектов (водозаборов, сетей, устройств регулирования) являются следствием значительного износа сетей и оборудования систем водоснабжения и коммунальной энергетики, что определяет невысокое качество оказываемых услуг по снабжению потребителей водными ресурсами.

Важнейшие особенности энергообеспечения территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района определяются основным аспектом: износом основных фондов энергоисточников и сетей.

Система газоснабжения, обслуживаемая ОАО «Темрюкрайгаз» включает в себя 97,704 км. газопроводов.

Общий процент газификации существующей застройки составляет 90 %.

Оснащение приборами учета – 100 %.

Основными задачами при повышении энергоэффективности транспорта газа являются:

100-процентный учёт потребления газа;

снижение затрат и потерь газа при транспортировке на 4 %;

сокращение удельных расходов электроэнергии при транспорте газа на 3 %.

Передача (транспорт) электрической энергии осуществляется по электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» (Славянские электрические сети с протяженностью воздушных линий электропередач всего- 119,998 км, в том числе: ВЛ 10- 46,494 км, ВЛ 0,4- 73,504 км.

Электроснабжение, ремонт и техническое обслуживание осуществляют: ОАО «Кубаньэнерго» (Славянские электрические сети).

Кроме того, предприятиями и организациями эксплуатируется потребительские подстанции, задействованные в общую схему электроснабжения поселения.

Износ основных фондов 60 %.

Ахтанизовское сельское поселение Темрюкского района обеспечено электроэнергией.

Водопроводные сети и сооружения:

- водопроводных сетей – 49,703 км;

Износ основных фондов 80 %,

аварийность – 1 авария в год на 1 км сетей.

Потери воды более 50 %.

Оснащение приборами учета – 95%.

Жилищный фонд Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района насчитывает 1826 жилых домов.

Совершенствование и развитие нормативной правовой базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является необходимым условием достижения целевых показателей подпрограммы.

Необходимость в достаточно короткий срок решить масштабные задачи подпрограммы определяет целесообразность использования программно–целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

входят в число приоритетов социально–экономического развития Ахтанизовского сельского поселения и государственной национальной политики в области энергосбережения;

носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия краевых органов власти;

не могут быть решены в пределах одного года и требуют значительных бюджетных расходов (на возвратной основе);

носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Подпрограмма энергосбережения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района включает комплекс направлений повышения энергетической эффективности при транспорте энергоресурсов (энергосбережение в регулируемых организациях), энергосбережения в секторах потребления ТЭР (бюджетная сфера, население, промышленность, сфера ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство), активного развития ВИЭ. Комплекс механизмов реализации Программы включает тарифную политику, нормативно–правовой блок, инвестиционные механизмы, пропаганду, управление и мониторинг.

Использование программно–целевого метода для решения проблем повышения энергоэффективности позволит объединить отдельные мероприятия, обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально–экономического развитияАхтанизовского сельского поселения Темрюкского района и государственной национальной политики в области энергосбережения.

**2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Цель подпрограммы:

- эффективное использование энергетических ресурсов Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского районаипредоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам, в том числе:

- обеспечение энергетической безопасности Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района с учётом стратегии его долгосрочного развития;

- удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономики Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в энергетических ресурсах;

- устойчивое обеспечение населения и экономики Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района энергетическими ресурсами;

- устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района;

- уменьшение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района на окружающую среду;

- снижение расходной части местного бюджета по оплате за энергетические ресурсы;

- снижение размера платежей населения и промышленных потребителей за энергетические ресурсы;

- создание условий для повышения привлекательности инвестиций в энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Задачи подпрограммы:

создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района;

снижение энергоёмкости ВМП Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района за счёт реализации мероприятий подпрограммы на 5 % в 2015 году;

формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района за счёт развития современного нормативно–законодательного, ресурсного и информационного обеспечения;

повышение энергетической и экологической безопасности экономики Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района – снижение выбросов парниковых газов, а также снижение вредных выбросов и укрепление на этой основе здоровья населения.

По итогам реализации подпрограммы должны быть завершены энергетические обследования объектов потребления, производства и распределения энергетических ресурсов как в соответствии с требованиями Федерального закона 261-ФЗ, так и в соответствии с мероприятиями подпрограммы.

Должно быть завершено формирование обязательных требований и стандартов в отношении внедрения и эксплуатации энергосберегающего оборудования, энергосберегающих технологий при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, в том числе путем установления обязательных для выполнения энергосберегающих мероприятий и порядка их осуществления, путем утверждения требований энергоэффективности при проектировании, строительстве и/или реконструкции объектов, а равно при вводе их в эксплуатацию, и контроля их исполнения, установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приводятся в [приложении №](#sub_1200)1 к подпрограмме.

         Срок реализации подпрограммы 2015 год.

**3.** **Перечень мероприятий подпрограммы**

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- повышение энергоэффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- повышении энергоэффективности бюджетной сферы;

- повышении энергоэффективности жилищного фонда и ЖКХ

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в [приложении №](#sub_1300)2 к подпрограмме.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, из средств местного бюджета составляет 50,0 тыс. рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | Местный бюджет | 50,0 |

**5.** **Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы до 10 февраля года, следующего за отчетным, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Заместитель главы, начальник отдела

по вопросам жилищно-коммунального

хозяйства, курортной деятельности,

архитектуры, градостроительству и

земельному контролю администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района С.В. Тихая