ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**ПОДПРОГРАММА**

**«Благоустройство территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства** **Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»**

Структура подпрограммы:

I. Паспорт подпрограммы

II.Содержание подпрограммы:

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития благоустройства

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

3. Перечень мероприятий подпрограммы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

**I. Паспорт подпрограммы**

**«Благоустройство территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства** **Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы, начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, курортной деятельности, архитектуры, градостроительству и земельному контролю администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Участники подпрограммы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели подпрограммы | организация экономически эффективной системы благоустройства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения |
| Задачи подпрограммы | - содержание и обслуживание уличного освещения;  - проведение прочих работ по благоустройству для создания благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения;  - обрезка деревьев и вывоз веток;  - ликвидация стихийных свалок на территории поселения;  - уборка территории кладбища;  - содержание территории поселения в чистоте;  - скашивание травы;  - увеличение площади зеленых насаждений, на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - количество обрезанных деревьев;  - количество приобретенных цветов и кустарников;  - уменьшение коммунальных платежей за уличное освещение;  - количество обслуживаемых светильников;  - количество замененных светильников;  - протяженность обслуживаемых линий уличного освещения;  - количество отработанных часов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1400,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района;  Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |

**II. Содержание подпрограммы**

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития благоустройства**

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.   
Данная подпрограмма ориентирована на устойчивое развитие Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания и отдыха населения, долговременная экологическая безопасность поселения, улучшение санитарного благополучия территории, формирование надлежащего эстетического облика поселения, улучшение внешнего вида поселения в целом, повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга населения.

Разработка подпрограммы обусловлена возрастанием роли зеленых насаждений в укреплении здоровья граждан, в повышении средозащитной, санитарно-гигиенической функций и эстетической ценности зеленых насаждений, рационального использования финансовых средств, направляемых на озеленение.

Настоящая подпрограмма включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства территории поселения, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности условий проживания населения.

В связи с тем, что зеленые насаждения на территории поселения, как живой компонент природы, стареют, теряют свои полезные качества, постепенно отмирают, значительная их часть требует осуществления тех или иных форм восстановления – капитального ремонта и полной или частичной реконструкции.

Подпрограмма в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.   
   
**2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы является организация экономически эффективной системы благоустройства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения.

Задачами подпрограммы являются:

- содержание и обслуживание уличного освещения;

- проведение прочих работ по благоустройству для создания благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения;

- обрезка деревьев и вывоз веток;

- ликвидация стихийных свалок на территории поселения;

- уборка территории кладбища;

- содержание территории поселения в чистоте;

- скашивание травы;

- увеличение площади зеленых насаждений, на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приводятся в [приложении №](#sub_1200)1 к подпрограмме.

         Срок реализации подпрограммы 2015 год.

**3.** **Перечень мероприятий подпрограммы**

Основными мероприятиями при реализации подпрограммы являются:

- прочее благоустройство территории Ахтанизовского сельского поселения;

- озеленение территории Ахтанизовского сельского поселения;

- освещение территории Ахтанизовского сельского поселения,

- ликвидация стихийных свалок на территории Ахтанизовского сельского поселения;

- уборка территории кладбища Ахтанизовского сельского поселения;

- содержание территории поселения в чистоте.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в [приложении №](#sub_1300)2 к подпрограмме.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, из средств местного бюджета составляет 1400,0 тыс. рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
| 2015 год |
| прочее благоустройство территории Ахтанизовского сельского поселения | Местный бюджет | 600,0 |
| озеленение территории Ахтанизовского сельского поселения | Местный бюджет | 100,0 |
| освещение территории Ахтанизовского сельского поселения | Местный бюджет | 600,0 |
| организация и содержание мест захоронения Ахтанизовского сельского поселения | Местный бюджет | 100,0 |
| ИТОГО |  | 1400,0 |

**5.** **Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы до 10 февраля года, следующего за отчетным, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Заместитель главы, начальник отдела

по вопросам жилищно-коммунального

хозяйства, курортной деятельности,

архитектуры, градостроительству и

земельному контролю администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района С.В. Тихая