ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района

«Развитие сети автомобильных дорог        Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района»

Подпрограмма

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения»

I. ПАСПОРТ

подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения»

| Координаторы подпрограммы | отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, торговли, курортной деятельности и имущественных отношений администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, МКУ «Ахтанизовская ПЭС» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, торговли, курортной деятельности и имущественных отношений администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, МКУ «Ахтанизовская ПЭС» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям жителей поселения |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | протяженность отремонтированных автомобильных дорог на территории поселения |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2026 год |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2026 год реализации | 18528,4 | 0,0 | 14329,9 | 4198,5 | 0,0 |
| Всего | 18528,4 | 0,0 | 14329,9 | 4198,5 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ |  |  |  |  |  |
| 2026 год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |
| 2026 год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 1. Перечень мероприятий  подпрограммы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1 | улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям жителей поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | 3 | 2026 | 3442,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3442,7 | 0,0 | Ремонт дорог, км: не менее 1,5 км. Изготовление и проверка смет, технадзор, грейдирование, обкос обочин, рытье ливневок Ямочный ремонт дорог, отсыпка дорог | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пограничной от ул. Бондаревой до ул. Садовой в пос. Пересыпь Темрюкского района Краснодарского края | 3 | 2026 | 15085,7 |  | 0,0 | 14329,9 |  | 755,8 | 0,0 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пограничной от ул. Бондаревой до ул. Садовой в пос. Пересыпь Темрюкского района Краснодарского края, протяженностью 0,34841 км, вид покрытия – асфальтобетонное | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| всего |  |  |  | 18528,4 |  | 0,0 | 14329,9 |  | 4198,5 | 0,0 |  |  |

2. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

несет ответственность за реализацию подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, их исполнителей, механизма реализации подпрограммы;

организует нормативное правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет разработку плана реализации подпрограммы;

осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности по реализации подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации подпрограммы в целом;

осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, муниципальной программой (подпрограммой).

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, представляют координатору подпрограммы, заполненные отчетные формы, утвержденные нормативно-правовым актом администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в адрес координатора подпрограммы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Начальник  отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства,

торговли, курортной деятельности

и имущественных отношений                                                             И.В. Аликина