|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района от 05.08.2014 № 192 |
| --- | --- |

# Муниципальная программа

# «Газификация Ахтанизовского сельского поселения

# Темрюкского района на 2014 год»

Структура программы

I. Паспорт программы.

II. Содержание.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Перечень мероприятий программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.

5. Оценка социально-экономической эффективности программы.

6. Критерии выполнения программы.

7. Механизм реализации программы.

I. ПАСПОРТ

# муниципальной  программы 
«Газификация Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района на 2014 год»

| Наименование Программы | - Муниципальная программа «Газификация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района на 2014 год» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" статья 14 п.4; - федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598; - государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1204 |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Разработчик Программы | - администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - улучшение условий жизнедеятельности на Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района; - улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; - активизация участия граждан, проживающих на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, в решении вопросов местного значения - Основными задачами Программы являются: удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района - расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы для 100-процентной газификации территории природным газом |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) сокращение числа сельских семей Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 4,4%, в том числе молодых семей и молодых специалистов б) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: - 2,595 км распределительных газовых сетей; - увеличение уровня газификации жилых домов сетевым газом с 65% до 69,4 %; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2574,0 тыс. рублей. Источники финансирования – федеральный, краевой, местный бюджеты и средства граждан. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | Улучшение жилищных условий 44 сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов |

# II. Содержание программы

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

# ее решения программными методами

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства.

Проблема газификации в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района является одной из наиболее острых социальных задач.

Реализация Программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. Реализация мероприятий Программы и эффективное использование средств бюджета поселения невозможно без применения программно-целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные (разных уровней) и внебюджетные источники финансирования, добиться эффекта в развитии и модернизации газификации населенных пунктов, создании благоприятного инвестиционного климата.

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации Программы при сохранении эффективности в выборе способов решения социально значимых проблем. В связи с этим лишь использование системного и комплексного подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта.

В Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района эксплуатируется 91,33 километра распределительных и подводящих газопроводов.

Общий уровень газификации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района на 1 января 2014 года составил 65 %.

Реализация Программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района, ослабить социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

В результате газификации будет создана база по снабжению граждан самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

# 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основными целями Программы являются: комплексное развитие газификации сельских населенных пунктов Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности поселения посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата, повышения жизненного уровня населения.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

1) реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышения эффективности его использования;

2) создание и отработка инвестиционного механизма, обеспечивающего устойчивое развитие сетей и систем снабжения потребителей природным газом;

3) повышение надежности и безопасности систем газоснабжения поселения, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы для 100-процентной газификации поселения природным газом;

4) улучшение экологической обстановки в поселении;

5) снижение затрат на приобретение топлива для отопления объектов;

6) улучшение социально-бытовых условий проживания граждан поселения.

Срок реализации Программы – 2014 год.

3. Перечень мероприятий  Программы

(в ценах 2014 года)

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего тыс.руб. | 2014 год, в том числе | Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство распределительных газопроводов низкого давления в ст. Ахтанизовской Темрюкского района Краснодарского края | Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Средства граждан | 622,0 894,0 258,0 800,0 | 622,0 894,0 258,0 800,0 | Строительство газопроводов 2595 м, создание технической возможности газификации 44 домовладения |
|  |  | Итого | 2574,0 | 2574,0 |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения  Программы

Объем финансирования Программы на 2014 год составляет                                2574,0 тыс. рублей, из них:

1) федеральные средства – 622,0 тыс. рублей;

2) краевые средства – 894,0 тыс. рублей;

3) средства местного бюджета 258,0 тыс. рублей;

4) средства граждан 800,0 тыс. рублей.

# 5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Результатом реализации мероприятий Программы является повышение уровня газификации населенных пунктов Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Эффективность реализации Программы и использования выделенных на нее средств бюджета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района будет обеспечена за счет:

1) исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

2) прозрачности прохождения средств местного бюджета и средств граждан.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в газификации населенных пунктов Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

В результате реализации Программы будет построено не менее 2595 м газопроводов в ст. Ахтанизовской, что в свою очередь позволит:

1) газифицировать  не менее 44 домовладений;

2) увеличить уровень газификации на 4,4 %;

3) улучшить условия быта более 180 человек;

4) увеличить надежность схемы газоснабжения в целом по поселению путем закольцовки газопроводов низкого давления;

5) обеспечить перспективу дальнейшей газификации населения, не охваченного  существующей схемой газоснабжения.

# 6. Критерии выполнения Программы

Критериями оценки выполнения Программы являются:

1) протяженность построенных газопроводов;

2) количество домов, с технической возможностью  газификации;

3) возможный  рост уровня газификации населенных пунктов.

| # Сроки реализации (год) | # Ввод газопроводов (м) | # Количество газифицируемых объектов ИЖС (шт.) | # Рост уровня газификации к предыдущему году (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| 2014 | 2595 | 44 | 4,4 |
| # Всего | # 2595 | # 44 | # 4,4 |

# 7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах взаимодействия органа местного самоуправления - Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района и жителей поселения, охваченных проектом, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Реализация Программы осуществляется в установленном законодательством порядке с применением системы муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района осуществляет:

1) организацию выполнения мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

2) организацию проектирования и строительства объектов газификации;

3) организацию и проведение информационной работы среди населения;

4) привлечение средств местного бюджета, доступных кредитных ресурсов и других внебюджетных источников (накоплений граждан) для финансирования мероприятий Программы;

5) подготовку исходно-разрешительной документации.

Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района - получатель субсидий - обеспечивают контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий, и ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края  информацию об исполнении условий предоставления и расходования субсидий, выделенных из федерального и краевого бюджета на реализацию программных мероприятий.

Начальник отдела                                                                                      А.В.Плотникова