ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района

|  |
| --- |
| **Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы** 1. Общие положения 1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.  1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.  1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации основных мероприятий, включенных в муниципальной программу, и включает:  оценку степени реализации мероприятий основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;  оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;  оценку эффективности использования средств местного бюджета;  оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основного мероприятия.  1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. 2. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации 2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:  СРм = Мв / М, где:  СРм - степень реализации мероприятий;  Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;  М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.  2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:  2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.  Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.  В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.  2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:  соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным учреждением и исполнительным органом Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;  показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения.  2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата. 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле:  ССуз = Зф / Зп, где:  ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;  Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;  Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в местном и краевом бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.  3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников. 4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:  Эис = СРм / ССуз, где:  Эис - эффективность использования средств местного бюджета;  СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;  ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.  Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:  Эис = СРм / ССуз, где:  Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;  СРм - степень реализации всех мероприятий основного мероприятия;  ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников. 5. Оценка степени достижения целей и решения задачосновного мероприятия 5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.  5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:  СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:  СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:  СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;  ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;  ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.  5.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:  , где:  СРп/п - степень реализации основного мероприятия;  СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;  N - число целевых показателей основного мероприятия.  При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.  При оценке степени реализации основного мероприятия координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:  , где:  ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, = 1. 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия 6.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:  ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где:  ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;  СРп/п - степень реализации основного мероприятия;  Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.  6.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.  Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.  Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.  В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной. 7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.  7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:  СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:  СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, где:  СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;  ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.  7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:  , где:  СРгп - степень реализации муниципальной программы;  СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;  М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.  При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.  При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:  , где:  ki - удельный вес, отражающий значимость показателя, = 1. 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:  , где:  ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;  СРгп - степень реализации муниципальной программы;  ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;  kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:  kj = Фj / Ф, где:  Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-того основного мероприятия в отчетном году;  Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;  j - количество основных мероприятий.  8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.  Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.  Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.  В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной. |

Начальник отдела А.В.Плотникова