АДМИНИСТРАЦИЯ АХТАНИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.12.2010                                                                                               № 254

ст-ца Ахтанизовская

Об утверждении целевой Программы «Реконструкция,

капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района на 2011 - 2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,    статьи    14    Закона    Российской    Федерации  от 6.10.2003  года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно пункта 3 части 1 статьи 31 устава Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить целевую Программу «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района на 2011 - 2015 годы» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, курортной деятельности, архитектуры, градостроительства и земельного контроля А.А.Мисливского.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Ахтанизовского сельского

поселения Темрюкского района                                                       А.В.Бондаренко

Приложение

к постановлению администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского  района

от 07.12.2010 г. № 254

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ

СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АХТАНИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"

НА 2011 - 2015 ГОДЫ

- ПАСПОРТ

целевой программы «Реконструкция,

капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района на 2011 - 2015 годы»

| Наименование Программы: | целевая программа «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района на 2011 - 2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки: | исполнение полномочий установленных п. 5 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Основной разработчик Программы: | администрация Ахтанизовского сельского поселения |
| Заказчик Программы: | администрация Ахтанизовского сельского поселения |
| Координатор Программы: | администрация Ахтанизовского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий Программы: | администрация Ахтанизовского сельского поселения |
| Цели Программы: | формирование улично-дорожной сети муниципального образования Ахтанизовского сельского поселения, соответствующей потребностям населения и экономики поселения. |
| Задачи Программы: | проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети муниципального образования Ахтанизовского сельского поселения; расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием, их ремонт; доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований |
| Сроки реализации Программы: | 2011 - 2015 годы |
| Объем и источники финансирования Программы: | общий объем финансирования Программы составляет 973,5 тыс. рублей, в том числе: из бюджета поселения – 973,5 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением Программы: | администрация Ахтанизовского сельского поселения |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

Сегодня сеть автомобильных дорог поселения обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов.

Развитие промышленного производства, сельского хозяйства и туристического бизнеса в поселении приводит к ежегодному приросту объема грузооборота на 15 процентов, а в курортный сезон - на 30 процентов. Увеличиваются интенсивность дорожного движения, нагрузки на дорожное покрытие. По автомобильным дорогам, построенным десятки лет назад и рассчитанным на нагрузку не более 6 тонн на ось, сегодня движутся автопоезда с нагрузкой свыше 10 тонн на ось.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Неразвитость улично-дорожной сети поселения усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. При сокращении транспортного обслуживания населенных пунктов по автомобильным дорогам из-за ухудшения погодных условий или отсутствии автомобильных дорог жители населенных пунктов не имеют возможности выезда в соседние населенные пункты и районный центр.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог и исчисляются десятками миллионов рублей в год.

Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

- 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целями Программы являются:

повышение уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям населения и экономики поселения;

сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

- формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Ахтанизовского сельского поселения посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Ахтанизовского сельского поселения;

ремонт сети автомобильных дорог и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

Сроки реализации Программы - 2011 - 2015 годы.

- 3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, составляет 973,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения.

- 4. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Результаты реализации Программы окажут значительное положительное влияние на решение проблем в сфере транспортного обеспечения населенных пунктов поселения.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:

1) создать условия для формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики, путем увеличения доли протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям по состоянию покрытия;

2) снизить количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения.

- 5. Критерии выполнения Программы

Критерием оценки эффективности реализации Программы является количество установленных дорожных знаков, отремонтированных и реконструированных муниципальных дорог и улиц.

В результате реализации Программы будет установлено 364 дорожных знака, отремонтировано и реконструировано 8,5 км дорог и улиц, в том числе:

Оценка реализации Программы будет производиться ежегодно с представлением информации о достигнутых результатах координатору Программы.

- 6. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация Ахтанизовского сельского поселения.

Администрация Ахтанизовского сельского поселения координирует действия по реализации Программы и осуществляет:

контроль за ходом реализации Программы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

формирование плана реализации мероприятий Программы на очередной финансовый год;

подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий.

Органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Краснодарского края осуществляют:

контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

финансирование мероприятий Программы из бюджета в объемах, предусмотренных Программой;

подготовку предложений в перечень объектов ремонта и реконструкции улично-дорожной сети муниципального образования на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году.

- 7. Перечень мероприятий Программы, объемы и источники

их финансирования

- Таблица 1

Перечень

мероприятий Программы, реализуемых в 2011 - 2015 годах,

объемы и источники их финансирования

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (год) | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты (знаков) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |
| 1 | Всего по Программе в 2011 - 2015 годах | всего | 973,5 | 973,5 | 364 |
|  |  | 2011 | 144,1 | 144,1 | 71 |
|  |  | 2012 | 96,3 | 96,3 | 71 |
|  |  | 2013 | 533,1 | 533,1 | 74 |
|  |  | 2014 | 100 | 100 | 74 |
|  |  | 2015 | 100 | 100 | 74 |

- Таблица 2

Перечень

мероприятий Программы, реализуемых в 2011 - 2015 годах,

объемы и источники их финансирования

| - № - п/п | - Наименование - мероприятия | Объем финансирования - (тыс. рублей) | Срок реализации - (год) | Ожидаемые результаты - (знаков) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Установка дорожных знаков в пос. За Родину | 144,1 | - 2011 | - 71 |
|  | - Установка дорожных знаков в пос. Пересыпь | 96,3 | - 2012 | - 71 |
|  | - Установка дорожных знаков в ст-це Ахтанизовская | 533,1 | - 2013 | - 74 |
|  | - Установка дорожных знаков в ст-це Ахтанизовская | - 100 | - 2014 | - 74 |
|  | - Установка дорожных знаков в ст-це Ахтанизовская | - 100 | - 2015 | - 74 |

Начальник отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства,

курортной деятельности, архитектуры,

градостроительства и земельного контроля

администрации Ахтанизовского сельского

поселения Темрюкского района	   		                          А.А.Мисливский