ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района

от ________ № _____

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

Структура программы:

I. Паспорт муниципальной программы

II.Содержание муниципальной программы:

1. Характеристика благоустройства, обеспечения деятельности муниципального учреждения, водоснабжения, газификации, водоотведения, наружного освещения, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

- ПАСПОРТ

Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

| Координатор муниципальной программы | Начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, торговли, курортной деятельности и имущественных отношений администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы | Начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, торговли, курортной деятельности и имущественных отношений администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, руководитель МКУ «Ахтанизовская ПЭС» |
| Участники муниципальной программы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, МКУ «Ахтанизовская ПЭС» |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) «Благоустройство территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» 2) «Обеспечение деятельности и оказание услуг МКУ «Ахтанизовская ПЭС» 3) «Развитие коммунального комплекса Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» 4) «Развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» |
| Цели муниципальной программы | - организация экономически эффективной системы благоустройства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения; - повышение качества оказания услуг в сфере благоустройства и содержание здания администрации; - осуществление водоснабжения, водоотведения, газификации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в пределах полномочий; - развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Задачи муниципальной программы | - проведение работ по благоустройству для создания благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения; - содержание территории поселения в чистоте, обслуживание здания администрации; -обеспечение надежности работы сетей коммунальной инфраструктуры; - обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество мероприятий по благоустройству территории; - качественное содержание территории поселения и обслуживание здания администрации; - количество приобретенных труб для строительства ливневых канализаций; - протяженность построенных сетей водоснабжения; - обслуживание братской могилы «Вечный огонь»; - количество установленных или замененных осветительных приборов; - энергетическое обследование территории поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета 13697,0 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам: 1.«Благоустройство территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» - 5128,8 тыс. рублей; 2. «Обеспечение деятельности и оказание услуг МКУ «Ахтанизовская ПЭС» – 7533,2 тыс. рублей; 3) «Развитие коммунального комплекса Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» - 625,0 тыс. рублей; 4. «Развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» - 410,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района; Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание муниципальной программы

1. Характеристика благоустройства, обеспечения деятельности муниципального учреждения, водоснабжения, газификации, водоотведения, наружного освещения, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Проблема благоустройства территории поселения является требующей ежедневного внимания и эффективного решения. Основной целью программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории поселения.

Муниципальное казенное учреждение «Ахтанизовская Производственно-эксплуатационная служба» является некоммерческой организацией, осуществляющей оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета. Расходы по содержанию муниципального учреждения направляются на заработную плату, начисления на оплату труда работников учреждения и на прочие расходы.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Сложившаяся в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района ситуация в сфере развития коммунального хозяйства, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района. Водоотведение поверхностных дождевых и талых сточных вод без непосредственного подключения к центральной системе водоотведения также является важным направлением деятельности администрации.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды уличного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей бюджета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, а не реальных потребностей. По этой причине замена светильников производится не в полном объеме.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его реконструкцию и дальнейшее развитие.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями программы является:

- организация экономически эффективной системы благоустройства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;

- повышение качества оказания услуг в сфере благоустройства и содержание здания администрации;

- осуществление водоснабжения, водоотведения, газификации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в пределах полномочий;

- развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Для достижения основных целей программы необходимо решение следующих задач:

- проведение работ по благоустройству для создания благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения;

- содержание территории поселения в чистоте, обслуживание здания администрации;

-обеспечение надежности работы сетей коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы  - 2025 год.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Система программных мероприятий представлена шестью подпрограммами:

1. «Благоустройство территории  Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» (приложение № 3)

Подпрограмма направлена на благоустройство, озеленение, освещение, ликвидацию стихийных свалок, уборку территории кладбища, на скашивание травы и содержание в чистоте территории Ахтанизовского сельского поселения.

2.«Обеспечение деятельности и оказание услуг МКУ «Ахтанизовская ПЭС»  (приложение № 4)

Подпрограмма направлена на оказание услуг в сфере благоустройства и содержание здания администрации.

3. «Развитие коммунального комплекса Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» (приложение № 5)

Подпрограмма направлена на развитие и реконструкцию водопроводной сети на территории поселения, на водоотведение поверхностных дождевых и талых сточных вод, на обеспечение технического и коммунального обслуживания братской могилы «Вечный огонь»;.

4. «Развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» (приложение № 6)

Подпрограмма направлена на развитие и реконструкцию наружного освещения, увеличения протяженности освещенных улиц в поселении, на проведение энергетического обследования территории поселения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, из средств местного бюджета составляет 13697,0 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы в 2024 году, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| «Благоустройство территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | Местный бюджет | 5128,8 |
| «Обеспечение деятельности и оказание услуг МКУ «Ахтанизовская ПЭС» | Местный бюджет | 7533,2 |
| «Развитие коммунального комплекса Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | Местный бюджет | 625,0 |
| «Развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | Местный бюджет | 410,0 |
| ИТОГО |  | 13697,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы применяется типовая методика, утвержденная постановлением администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района от 09 сентября 2014 года № 234 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района».

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Начальник  отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства,

торговли, курортной деятельности

и имущественных отношений                                                             И.В. Аликина