ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района

от 04.03.2015г.    № 59

Муниципальная программа

# «Газификация Ахтанизовского сельского поселения

# Темрюкского района на 2015 год»

Структура программы:

I. Паспорт муниципальной программы

II.Содержание муниципальной программы:

1. Характеристика состояния газификации  поселения, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

- ПАСПОРТ

Муниципальной программы

# «Газификация Ахтанизовского сельского поселения

# Темрюкского района на 2015 год»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы, начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, курортной деятельности, архитектуры, градостроительству и земельному контролю администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели муниципальной программы | - комплексное развитие газификации населенных пунктов поселения, - повышение жизненного уровня населения |
| Задачи муниципальной программы | -расширение газораспределительной системы в ст. Ахтанизовской; - снижение затрат на приобретение топлива для отопления объектов; - улучшение социально-бытовых условий проживания граждан поселения; - проведение проверок по содержанию и обслуживанию газопроводов |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество выполненных схем и проектов по газификации поселения; - количество проведенных проверок газопроводов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования из средств местного бюджета составляет: 150,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание муниципальной программы

1. Характеристика состояния газификации  поселения, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства.

Проблема газификации в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района является одной из наиболее острых социальных задач.

Реализация Программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. Реализация мероприятий Программы и эффективное использование средств бюджета поселения невозможно без применения программно-целевого метода, добиться эффекта в развитии и модернизации газификации населенных пунктов, создании благоприятного инвестиционного климата.

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации Программы при сохранении эффективности в выборе способов решения социально значимых проблем. В связи с этим лишь использование системного и комплексного подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта.

В Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района эксплуатируется 48,1 километров распределительных и подводящих газопроводов.

Общий уровень газификации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района на 1 января 2015 года составил 75 %.

Реализация Программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района, ослабить социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

В результате газификации будет создана база по снабжению граждан самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

# Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями Программы являются: комплексное развитие газификации населенных пунктов поселения, повышение жизненного уровня населения.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

1) расширение газораспределительной системы в ст. Ахтанизовской;

2) снижение затрат на приобретение топлива для отопления объектов;

3) улучшение социально-бытовых условий проживания граждан поселения;

4) проведение проверок по содержанию и обслуживанию газопроводов.

Целевые показатели муниципальной программы приводятся в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации программных мероприятий определены на 2015 год.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

муниципальной программы

Система программных мероприятий направлена на повышение уровня газификации населенных пунктов Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета, составляет 150,0 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей в 2015 году |
| --- | --- | --- |
| Изготовление проекта планировки территории, выполнение схем расположения земельных участков на кадастровой карте по объектам газификации и топографо-геодезических работ | Местный бюджет | 120,0 |
| Разработка, согласование, технадзор проектно-сметной документации по газификации поселения | Местный бюджет | 20,0 |
| Содержание и обслуживание газопроводов | Местный бюджет | 10,0 |
| Итого |  | 150,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы, основанная на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий программ (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведение оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже 1 раза в год.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Заместитель главы, начальник отдела

по вопросам жилищно-коммунального

хозяйства, курортной деятельности,

архитектуры, градостроительству и

земельному контролю администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района                                                                                   С.В. Тихая