ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского муниципального района

Краснодарского края

от  26.10.2026 № 232

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление  администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района от 31 октября 2025 года № 223 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

1. В муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» в разделе 1 паспорта муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» позицию «Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей»  изложить в новой редакции:

| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2026 год реализации | 29821,2 | 0,0 | 3570,0 | 26251,2 | 0,0 |
| Всего | 29821,2 | 0,0 | 3570,0 | 26251,2 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ |  |  |  |  |  |
| 2026 год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |
| 2026 год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Раздел 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» изложить в новой редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1 | организация экономически эффективной системы благоустройства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | проведение работ по благоустройству для создания благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Благоустройство территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | 3 | 2026 |  | 10495,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 10495,9 |  | 0,0 | Ликвидация стихийных свалок Реализация инициативных проектов за счет средств местного бюджета Реализация проекта местной инициативы «Благоустройство с заменой ограждения в сквере Памяти в пос. Пересыпь» Благоустройство парка и территории поселения Содержание и обслуживание уличного освещения Уборка территории кладбища | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| 1.1.2 | Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений | 3 | 2026 |  | 3774,6 |  | 0,0 | 3570,0 |  | 204,6 |  | 0,0 | Восстановлено воинских захоронений | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Итого |  |  |  |  | 14270,5 |  | 0,0 | 3570,0 |  | 10700,5 |  |  |  |  |
| 2 | Цель 2 | осуществление водоснабжения, водоотведения, газификации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в пределах полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 2.2 | обеспечение надежности работы сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Развитие коммунального комплекса Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | 3 | 2026 |  | 5737,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 5737,6 | 0,0 |  | Разработка проектно-сметной документации, строительство/ремонт водопроводных сетей; Приобретение труб для строительства ливневых канализаций, оплата за технику; Обеспечение технического и коммунального обслуживания братской могилы «Вечный огонь» | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| 3 | Цель 3 | повышение качества оказания услуг в сфере благоустройства и содержание здания администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 3.3 | содержание территории поселения в чистоте, обслуживание здания администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Обеспечение деятельности и оказание услуг МКУ «Ахтанизовская ПЭС» | 3 | 2026 | 8788,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 8788,6 | 0,0 |  | Выплата з/платы 15 сотрудникам, Обучение, оплата за экологию, налоги, Приобретение канцтоваров, ГСМ, запчастей | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| 4 | Цель 4 | развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 4.4 | обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 | Развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | 3 | 2026 | 877,3 147,2 1024,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 877,3 147,2 1024,5 |  | 0,0 |  | Замена и приобретение осветительных приборов, комплектующих к светильникам, услуги мехруки Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие (светодиодные) | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Итого |  |  |  | 29821,2 |  | 3570,0 |  |  | 26251,2 |  |  |  |  |  |

3. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» в разделе 1 паспорта подпрограммы «Благоустройство  территории  Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» позицию «Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей»  изложить в новой редакции:

| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2026 год реализации | 14270,5 | 0,0 | 3570,0 | 10700,5 | 0,0 |
| Всего | 14270,5 | 0,0 | 3570,0 | 10700,5 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ |  |  |  |  |  |
| 2026 год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.  В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» раздел «Перечень мероприятий  подпрограммы» подпрограммы «Благоустройство  территории  Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»  изложить в новой редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство  территории  Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1 | организация экономически эффективной системы благоустройства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | проведение работ по благоустройству для создания благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Благоустройство территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | 3 | 2026 | 3089,9 480,0 1239,8 1640,4 4100,0 425,8 |  |  |  |  | 3089,9 480,0 1239,8 1640,4 4100,0 425,8 |  |  | Прочее благоустройство, в т.ч. мероприятие по приобретению и установке памятного обеслиска Реализация проекта местной инициативы «Благоустройство с заменой ограждения в сквере Памяти в пос. Пересыпь» Реализация мероприятий по озеленению территории поселения Содержание и обслуживание уличного освещения Организация и содержание мест захоронения, в т.ч. проектные работы по объекту: «Кладбище в ст-це Ахтанизовской Темрюкского района» | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| 1.1.2 | Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений | 3 | 2026 | 3774,6 |  | 0,0 | 3570,0 |  | 204,6 |  | 0,0 | Восстановлено воинских захоронений | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
|  | Итого |  |  | 14270,5 |  |  | 3570,0 |  | 10700,5 |  |  |  |  |

5. В приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» в разделе 1 паспорта подпрограммы «Развитие коммунального комплекса Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» позицию «Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей»  изложить в новой редакции:

| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2026 год реализации | 5737,6 | 0,0 | 0,0 | 5737,6 | 0,0 |
| Всего | 5737,6 | 0,0 | 0,0 | 5737,6 | 0,0 |

6. В приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» раздел «Перечень мероприятий  подпрограммы» подпрограммы «Развитие коммунального комплекса Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» изложить в новой редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие коммунального комплекса Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Цель 2 | осуществление водоснабжения, водоотведения, газификации, теплоснабжения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района в пределах полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 2.2 | обеспечение надежности работы сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Развитие коммунального комплекса Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | 3 | 2026 | 5737,6 | 0,0 | 0,0 |  | 5737,6 | 0,0 | Разработка проектно-сметной документации, строительство (ремонт) водопроводных сетей, разработка(обновление)схем водоснабжения Приобретение труб для строительства ливневых канализаций, оплата за технику; Обеспечение технического и коммунального обслуживания братской могилы «Вечный огонь»; Разработка (обновление)схем теплоснабжения |  | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |

7. В приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» в разделе 1 паспорта подпрограммы «Обеспечение деятельности и оказание услуг МКУ «Ахтанизовская ПЭС» позицию «Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей»  изложить в новой редакции:

| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2026 год реализации | 8788,6 | 0,0 | 0,0 | 8788,6 | 0,0 |
| Всего | 8788,6 | 0,0 | 0,0 | 8788,6 | 0,0 |

8. В приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» раздел «Перечень мероприятий  подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение деятельности и оказание услуг МКУ «Ахтанизовская ПЭС» изложить в новой редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение деятельности и оказание услуг МКУ «Ахтанизовская ПЭС»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Цель 2 | повышение качества оказания услуг в сфере благоустройства и содержание здания администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 2.2 | содержание территории поселения в чистоте, обслуживание здания администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности и оказание услуг МКУ «Ахтанизовская ПЭС» | 3 | 2026 | 8788,6 | 0,0 | 0,0 |  | 8788,6 | 0,0 | Выплата з/платы 15 сотрудникам, Обучение, оплата за экологию, налоги, Приобретение канцтоваров, ГСМ, запчастей |  | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |

9. В приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» в разделе 1 паспорта подпрограммы «Развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» позицию «Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей»  изложить в новой редакции:

| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2026 год реализации | 1024,5 | 0,0 | 0,0 | 1024,5 | 0,0 |
| Всего | 1024,5 | 0,0 | 0,0 | 1024,5 | 0,0 |

10. В приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» раздел «Перечень мероприятий  подпрограммы» подпрограммы «Развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» изложить в новой редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1 | развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Развитие систем наружного освещения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | 3 | 2026 | 877,3 147,2 1024,5 | 0,0 | 0,0 | 877,3 147,2 1024,5 | 0,0 | Замена и приобретение осветительных приборов, комплектующих к светильникам, услуги мехруки Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие (светодиодные) | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |

Начальник отдела финансов

и  экономического развития                                                                                                                                         Ю.Г. Дянина