ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района

от 15.07.2026 № 143

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление  администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района от 31 октября 2025 года № 226 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

1. В муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» в разделе 1 паспорта муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»:

1) Позицию «Цель муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Цель муниципальной программы | -повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории поселения - улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям жителей поселения - повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |
| --- | --- |

2) Позицию «Задачи муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Задачи муниципальной программы | -совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении; -выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог; - повышение эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения; - повышение безопасности участников дорожного движения; - повышение безопасности транспортных средств и услуг в сфере транспорта - повышение безопасности дорожной инфраструктуры; - повышение эффективности реагирования на дорожно-транспортные происшествия |
| --- | --- |

2. Раздел «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» изложить в новой редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети автомобильных дорог Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Цели 1 | повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории поселения повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задачи 1.1 | совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении повышение эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения; повышение безопасности участников дорожного движения; повышение безопасности транспортных средств и услуг в сфере транспорта повышение безопасности дорожной инфраструктуры; повышение эффективности реагирования на дорожно-транспортные происшествия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | 3 | 2026 | 7071,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 7071,8 | 0,0 |  | Установка дорожных знаков, шт.: 20, покраска пешеходных переходов Текущий ремонт тротуара по ул.Южная от ул.Пограничная до ул. Азовская в п.За Родину Ремонт тротуара по пер. Береговому в ст. Ахтанизовской в районе МБДОУ ДС№ 42 | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| 2 | Цель 2 | улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям жителей поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 2.2 | выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | 3 | 2026 | 6001,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6001,5 |  | 0,0 | Ремонт дорог, км: не менее 1,5 км. Изготовление и проверка смет, технадзор, грейдирование, обкос обочин, рытье ливневок Ямочный ремонт дорог, отсыпка дорог Текущий ремонт автомобильной дороги по пер.Кооперативный от ж.д №8 ПК0+00 до ПК1+10 по пер.Кооперативный в ст.Ахтанизовской Текущий ремонт автомобильной дороги по пер. Набережный от ул. Володиной до ул. Чапаева п. Пересыпь Темрюкского района Краснодарского края | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| 2.2.2.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пограничной от ул. Бондаревой до ул. Садовой в пос. Пересыпь Темрюкского района Краснодарского края | 3 | 2026 | 15973,3 |  | 0,0 | 14329,8 |  | 1643,5 |  | 0,0 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пограничной от ул. Бондаревой до ул. Садовой в пос. Пересыпь Темрюкского района Краснодарского края, протяженностью 0,34841 км, вид покрытия – асфальтобетонное | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
|  | всего раздел 2 |  |  | 21974,8 |  | 0,0 | 14329,8 |  | 7645,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | итого |  |  | 29046,6 |  | 0,0 | 14329,8 |  | 14716,8 |  | 0,0 |  |  |

3. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» в разделе 1 паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»:

1) Позицию «Цель подпрограммы» изложить в новой редакции:

| Цель подпрограммы | повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории поселения повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |
| --- | --- |

2) Позицию «Задачи подпрограммы» изложить в новой редакции:

| Задачи подпрограммы | совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении повышение эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения; повышение безопасности участников дорожного движения; повышение безопасности транспортных средств и услуг в сфере транспорта повышение безопасности дорожной инфраструктуры; повышение эффективности реагирования на дорожно-транспортные происшествия |
| --- | --- |

3) Позицию «Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей»  изложить в новой редакции:

| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2026 год реализации | 7071,8 | 0,0 | 0,0 | 7071,8 | 0,0 |
| Всего | 7071,8 | 0,0 | 0,0 | 7071,8 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ |  |  |  |  |  |
| 2026 год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |
| 2026 год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» раздел «Перечень мероприятий  подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» изложить в новой редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цели 1 | повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории поселения повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задачи 1.1 | совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении повышение эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения; повышение безопасности участников дорожного движения; повышение безопасности транспортных средств и услуг в сфере транспорта повышение безопасности дорожной инфраструктуры; повышение эффективности реагирования на дорожно-транспортные происшествия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | 3 | 2026 | 7071,8 | 0,0 | 0,0 | 7071,8 | 0,0 | Установка дорожных знаков, шт.: 20, покраска пешеходных переходов Текущий ремонт тротуара по ул.Южная от ул.Пограничная до ул. Азовская в п.За Родину Ремонт тротуара по пер. Береговому в ст. Ахтанизовской в районе МБДОУ ДС№ 42 | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |

5. В приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» в разделе 1 паспорта подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» позицию «Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей»  изложить в новой редакции:

| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2026 год реализации | 21974,8 | 0,0 | 14329,8 | 7645,0 | 0,0 |
| Всего | 21974,8 | 0,0 | 14329,8 | 7645,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ |  |  |  |  |  |
| 2026 год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |
| 2026 год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. В приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» раздел «Перечень мероприятий  подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» изложить в новой редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1 | улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям жителей поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | 3 | 2026 | 6001,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6001,5 | 0,0 | Ремонт дорог, км: не менее 1,5 км. Изготовление и проверка смет, технадзор, грейдирование, обкос обочин, рытье ливневок Ямочный ремонт дорог, отсыпка дорог Текущий ремонт автомобильной дороги по пер.Кооперативный от ж.д №8 ПК0+00 до ПК1+10 по пер.Кооперативный в ст.Ахтанизовской Текущий ремонт автомобильной дороги по пер. Набережный от ул. Володиной до ул. Чапаева п. Пересыпь Темрюкского района Краснодарского края | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пограничной от ул. Бондаревой до ул. Садовой в пос. Пересыпь Темрюкского района Краснодарского края | 3 | 2026 | 15973,3 |  | 0,0 | 14329,8 |  | 1643,5 | 0,0 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пограничной от ул. Бондаревой до ул. Садовой в пос. Пересыпь Темрюкского района Краснодарского края, протяженностью 0,34841 км, вид покрытия – асфальтобетонное | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| всего |  |  |  | 21974,8 |  | 0,0 | 14329,8 |  | 7645,0 | 0,0 |  |  |

Начальник отдела финансов

и  экономического развития                                                                                                                                         Ю.Г. Дянина