ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района

от 23.10.2018 № 177

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

Структура программы:

I. Паспорт муниципальной программы

II.Содержание муниципальной программы:

1. Характеристика благоустройства, энергосбережения, обеспечения деятельности муниципального учреждения, водоснабжения, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

- ПАСПОРТ

Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

| Координатор муниципальной программы | Начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, торговли, курортной деятельности и имущественных отношений администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы | Начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, торговли, курортной деятельности и имущественных отношений администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, руководитель МКУ «Ахтанизовская ПЭС» |
| Участники муниципальной программы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, МКУ «Ахтанизовская ПЭС» |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) подпрограмма «Благоустройство территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» 2) подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» 3) подпрограмма «Обеспечение деятельности и оказание услуг МКУ «Ахтанизовская ПЭС» 4) подпрограмма «Водоснабжение Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» |
| Цели муниципальной программы | - организация экономически эффективной системы благоустройства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения; - эффективное использование энергетических ресурсов Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района; - повышение качества оказания услуг в сфере благоустройства; - содержания здания администрации; - бесперебойное и качественное обеспечение питьевой водой населения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Задачи муниципальной программы | - содержание и обслуживание уличного освещения; - проведение прочих работ по благоустройству для создания благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения; - ликвидация стихийных свалок на территории поселения; - уборка территории кладбища; - содержание территории поселения в чистоте; - увеличение площади зеленых насаждений, на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района; - снижение энергоёмкости ВМП Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района за счёт реализации мероприятий программы на 5 % ; - обеспечение охраны здания администрации; - обеспечение уборки помещений в здании администрации; - обеспечение надежности работы сетей водоснабжения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности; - повышение качества питьевой воды |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество приобретенных цветов и кустарников; - количество обслуживаемых светильников; - количество замененных светильников; - энергетическое обследование электроснабжения территории поселения; - качественное содержание и обслуживание здания администрации; - увеличение количества предоставляемых услуг; - протяженность построенных сетей водоснабжения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета 7923,1 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам: 1.«Благоустройство территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» - 2813,0 тыс. рублей; 2.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» – 25,0 тыс. рублей; 3. «Обеспечение деятельности и оказание услуг МКУ «Ахтанизовская ПЭС» – 4585,1 тыс. рублей; 4.«Водоснабжение Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» - 500,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района; Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание муниципальной программы

1. Характеристика благоустройства, энергосбережения, обеспечения деятельности муниципального учреждения, водоснабжения, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Проблема благоустройства территории поселения является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Основной целью программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории поселения.

Подпрограмма энергосбережения Ахтанизовского сельского  поселения Темрюкского района включает комплекс направлений повышения энергетической эффективности при транспорте энергоресурсов (энергосбережение в регулируемых организациях), энергосбережения в секторах потребления ТЭР (бюджетная сфера, население, промышленность, сфера ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство), активного развития ВИЭ. Комплекс механизмов реализации Программы включает тарифную политику, нормативно–правовой блок, инвестиционные механизмы, пропаганду, управление и мониторинг.

Муниципальное казенное учреждение «Ахтанизовская Производственно-эксплуатационная служба» является некоммерческой организацией, осуществляющей оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета. Расходы по содержанию муниципального учреждения направляются на заработную плату, начисления на оплату труда работников учреждения и на прочие расходы.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Сложившаяся в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района.

Проводимые ремонты и замены участков водопроводной сети, из-за недостаточного финансирования, проводятся не в полном объеме, в результате чего темп выхода из строя трубопровода водопроводной сети опережает темп его замены или ремонта. Данное положение дел ставит под угрозу обеспечение жизненно необходимым для населения ресурсом – водой, что может повлечь за собой негативные социально-экономические процессы.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями программы является:

- организация экономически эффективной системы благоустройства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;

- эффективное использование энергетических ресурсов Ахтанизовского сельского поселения  Темрюкского района;

- повышение качества оказания услуг в сфере благоустройства;

- содержания здания администрации;

- бесперебойное и качественное обеспечение питьевой водой населения Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Для достижения основных целей программы необходимо решение следующих задач:

- содержание и обслуживание уличного освещения;

- проведение прочих работ по благоустройству для создания благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения;

- ликвидация стихийных свалок на территории поселения;

- уборка территории кладбища;

- содержание территории поселения в чистоте;

- увеличение площади зеленых насаждений, на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района;

- снижение энергоёмкости ВМП Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района за счёт реализации мероприятий программы на 5 %;

- обеспечение охраны  здания администрации;

- обеспечение уборки помещений в здании администрации;

- обеспечение надежности работы сетей водоснабжения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности;

- повышение качества питьевой воды.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы  - 2019 год.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Система     программных       мероприятий       представлена тремя подпрограммами:

1. «Благоустройство территории  Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» (приложение №3)

Подпрограмма направлена на благоустройство, озеленение, освещение, ликвидацию стихийных свалок, уборку территории кладбища, на скашивание травы и содержание в чистоте территории Ахтанизовского сельского поселения.

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» (приложение № 4).

Подпрограмма позволит повысить энергоэффективность, обеспечит эффективное использование бюджетных средств.

3.«Обеспечение деятельности и оказание услуг МКУ «Ахтанизовская ПЭС»  (приложение № 5).

Подпрограмма направлена на оказание услуг в сфере благоустройства и содержание здания администрации.

4. «Водоснабжение Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» (приложение №6)

Подпрограмма направлена на развитие и реконструкция водопроводной сети на территории поселения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, в 2019 году из средств местного бюджета составляет 7923,1 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы в 2019 году, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| «Благоустройство территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | Местный бюджет | 2813,0 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | Местный бюджет | 25,0 |
| «Обеспечение деятельности и оказание услуг МКУ «Ахтанизовская ПЭС» | Местный бюджет | 4585,1 |
| «Водоснабжение Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» | Местный бюджет | 500 |
| ИТОГО |  | 7923,1 |

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы, основанная на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий программ (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведение оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже 1 раза в год.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Начальник  отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства,

торговли, курортной деятельности

и имущественных отношений                                                                   И.С. Копач