ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района

от 09.12.2019  № 279

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района на 2018- 2024 годы»

Структура муниципальной программы:

- Паспорт муниципальной  программы

- Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

- Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства территории индивидуальной жилой застройки

- Меры  регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

- Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района

на 2018 - 2024 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограмм | Не предусмотрено |
| Участники муниципальной программы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единого облика Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района; Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; Повышение уровня заинтересованности граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Благоустройство территорий общего пользования – 6 шт. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего – 444,0 рублей за счет средств местного бюджета, по годам: 2018 год – 23,4 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 50,0 тыс. рублей; 2021 год – 50,0 тыс. рублей 2022 год – 50,0 тыс. рублей. 2023 год – 170,6 тыс. рублей 2024 год – 100,0 тыс. рублей. |

- Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

В целях настоящей программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В настоящее время в соответствии с текущим состоянием благоустройства  количество благоустроенных дворовых территорий составляет  0 %.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения)  составляет 0 %.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами  Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы большинства дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, что приводит и их хаотичной парковки, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены цветники.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором формирования благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района,  является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию  территорий сельских  поселений, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2024 годы» (далее – программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

- минимального перечня работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка, замена скамеек, урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не требуется финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

- дополнительного перечня работ:

а) оборудование детских и(или) спортивных площадок;

б) устройство, оборудование автомобильных парковок;

в) высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

г) устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

д) разработка смет, дизайн - проектов;

е) иные виды работ определенные настоящей программой:

- устройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

-установка детского, игрового, спортивного оборудования, беседок, площадок для отдыха взрослых а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

-устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

-установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- устройство наружного освещения детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

-озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз

грунта;

-работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

-отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников,  детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, бордюрного камня;

-устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

-устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных лестничных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств: бетонных, металлических

столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот).

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Краснодарского края формирования комфортной городской среды.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий требуется финансовое участие заинтересованных лиц в размере 1 % от сметной стоимости выполняемых работ, а также трудовое участие, которое выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.

Проведение однодневного субботника по уборке дворовой территории оформляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме соответствующим актом,  который подлежит согласованию с представителем управляющей компании.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий со финансируется за счет средств из федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и бюджета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района на текущий финансовый год.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период до 2024 года, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ:

Таблица №1

| Поселение | Адрес дворовой территории | Год благоустройства | Дата поступления предложения заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ |
| --- | --- | --- | --- |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

В ходе реализации программы возможно вносить изменения в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, планируемых к благоустройству в 2018-2024 годах в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей.

В ходе реализации программы муниципальное образование в праве исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией

В ходе реализации программы муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой.

При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией

В ходе реализации программы муниципальное образование, в случае отсутствия, проводит мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации

Адресный перечень всех общественных территорий, (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период до 2024 года, утверждается в соответствии с таблицей № 2 к программе:

Таблица № 2

| Поселение | Адрес общественной территории | Год благоустройства | Дата проведения обсуждений или рейтингового голосования, в случае проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ахтанизовское сельское поселение Темрюкского района | Краснодарский край, Темрюкский р-н, станица Ахтанизовская, ул. Красная 25/2 | 2020 |  |
|  | Краснодарский край, Темрюкский р-н, станица Ахтанизовская, Парк (ул. Красная/переулок Северный) | 2021 |  |
|  | Краснодарский край, Темрюкский р-н, станица Ахтанизовская, Сквер, (ул. Красная/переулок Северный) | 2021 |  |
|  | Краснодарский край, Темрюкский р-н, посёлок Пересыпь ул. Бондаревой | 2022 |  |
|  | Краснодарский край, Темрюкский р-н, посёлок Пересыпь ул. Володиной | 2023 |  |
|  | Краснодарский край, Темрюкский р-н, посёлок За Родину ул. Красная | 2024 |  |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района на которых планируется благоустройство на 2018-2024 годы, формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного) строительства и земельных участков, находящихся в собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории, указан в соответствии с таблицей № 3 к программе.

Таблица № 3

| Поселение | Адрес объекта | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

В настоящее время объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного) строительства и земельных участков, находящихся в собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района отсутствуют. В случае появления таких объектов на территории адресный перечень будет скорректирован.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приводится в соответствии с приложением № 1                 к программе.

Рекомендуемая стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ (приложение № 2 к программе).

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, а также территорий общего пользования  Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Все мероприятия в рамках муниципальной программы будут проведены с учетом синхронизации, с реализуемыми в Ахтанизовском сельском поселении Темрюкского района федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере благоустройства Ахтанизовском сельского поселения требует использования программно-целевого метода.

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Для реализации целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

Повышение    уровня     благоустройства    дворовых территорий   и территорий общего пользования (парков) Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района;

Обустройство  детских  и   спортивных     площадок;

Организация   освещения   дворовых      территорий;

Усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения.

Целевые показатели   муниципальной программы приведены   в  таблице № 4 к муниципальной программе.

Таблица 4.

Целевые показатели  муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Ед. изм. | Статус (1) | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отчетный год | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | Итого |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района на 2018 - 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество выполненных смет | шт. |  | - | - | - | - |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |
| 1.2 | Количество выполненных дизайн-проектов | шт. |  | - | - | - | - |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |
| 1.3 | Количество проведенных государственных экспертиз | шт. |  | - | - | - | - |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |
| 1.4 | Количество благоустроенных дворовых терри-торий много-квартирных домов | шт. |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. |  | - | - | - | - |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |

Ожидаемым  конечным  результатом  муниципальной программы   является достижение высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования, отвечающего современным потребностям населения.

Срок реализации муниципальной программы: 2018 - 2024 годы.

4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен  в таблице № 5.

Таблица № 5

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»  на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус (1) | Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В разрезе источников финансирования |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
|  |  |  |  |  | Федераль-ный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Цель |  | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача |  | Обеспечение формирования единого облика Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района; Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; Повышение уровня заинтересованности граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Формирование современной городской среды в том числе: |  | всего | 444,0 | 0,0 | 0,0 | 444,0 |  | 0,0 |  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство общественных территорий | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| 1.1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 0 шт. | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Благоустройство общественных территорий по адресу: - станица Ахтанизовская, ул. Красная, 25/2 - станица Ахтанизовская, Парк (ул.Красная/переулок Северный) - станица Ахтанизовская, Сквер(ул.Красная/переулок Северный) -пос. Пересыпь, ул. Бондаревой - пос. Пересыпь, ул. Володиной - пос. За Родину, ул. Красная |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Количество благоустроенных общественных территорий – 0 шт. | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Проектирование (разработка дизайн-проектов, составление смет, проведение экспертизы определения сметной стоимости |  | всего | 444,0 | 0,0 | 0,0 | 444,0 |  | 0,0 |  | Количество разработанных дизайн - проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - 0 шт. 2. Количество разработанных дизайн - проектов по благоустройству общественных территорий – 0 шт. 3.Количество выполненных смет на благоустройство дворовых территорий - 0 шт. 4.Количество выполненных смет на благоустройство общественных территорий – 0 шт. 5. Количество проведенных экспертиз – 0 шт. | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | 2018 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 23,4 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 170,6 | 0,0 | 0,0 | 170,6 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 |  |  |  |

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы осуществляется на условиях софинансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и муниципальных программ формирования комфортной городской среды, постановлением главы администрации (губернатора)  Краснодарского края от 31 августа 2017 года № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды» в редакции  Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.04.2018 № 213.

Уровень софинансирования  Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района составляет 11 %.

Общая потребность в финансовых ресурсах из средств местного бюджета для реализации мероприятий  муниципальной программы оценивается в сумме 444,0 тыс.  руб. (таблица № 6)

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Таблица № 6

| Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2021 год | 85,3 | 0,0 | 0,0 | 85,3 | 0,0 |
| 2022 год | 85,3 | 0,0 | 0,0 | 85,3 | 0,0 |
| 2023 год | 170,6 | 0,0 | 0,0 | 170.6 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по основным мероприятия | 444,0 | 0,0 | 0,0 | 444,0 | 0,0 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2021 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2022 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2023 год | 170,6 | 0,0 | 0,0 | 170,6 | 0,0 |
| 2024 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Всего по основным мероприятия | 444,0 | 0,0 | 0,0 | 444,0 | 0,0 |

Финансирование муниципальной программы осуществляется при     условии, что предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации муниципальной программы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках  данной муниципальной программы  не предусмотрены.

7. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений  с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве.

Таблица № 7

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвентаризация территорий улиц Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | 31 декабря 2023 г. | Паспорт благоустройства индивидуальной жилой застройки |
| 2. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашение о благоустройстве |

8. Меры  регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей

муниципальной программы

Меры муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

9. Меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

10. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

На основании постановления администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района от 9 сентября 2014 года № 234 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района».

11. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

- до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и   оценке  эффективности  ее  реализации  (далее  -  доклад  о  ходе  реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

- контроль за реализацией программы осуществляет администрация  и Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Глава Ахтанизовского

сельского поселения

Темрюкского района                                                                               С.Ю. Суслов