ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района на 2018-2022 годы»

| Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 | 7 |
| 1 | Цель | Совершенствование системы комплексного благоустройства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, обустройства мест массового отдыха населения на территории Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление топографической съемки | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| 1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации | местный бюджет | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |  | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| 1.1.3 | Проведение государственной экспертизы ПСД | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| 1.1.4 | Выполнения кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| 1.1.5 | Выполнения строительно-монтажных работ по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| 1.1.6 | Проведение технического надзора строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| 1.1.7 | Приобретение малых архитектурных форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |

Заместитель главы

Ахтанизовского сельского

поселения Темрюкского района                                                А.А. Сергиенко