ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района

от  25.10.2017  № 242

Муниципальная программа

«Ремонт здания Дома культуры в ст. Ахтанизовской Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

Структура программы:

I. Паспорт муниципальной программы

II.Содержание муниципальной программы:

1. Характеристика состояния здания Дома культуры в ст. Ахтанизовской, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

I ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Ремонт здания Дома культуры в ст. Ахтанизовской Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»

| Координатор муниципальной программы | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, торговли, курортной деятельности и имущественных отношений администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района, МБУК «Ахтанизовский КСЦ» |
| Цели муниципальной программы | - безаварийное состояние здания, приведение технического состояния объекта в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарных норм |
| Задачи муниципальной программы | - проведение текущего ремонта фасада здания Дома культуры в ст. Ахтанизовской |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - качество выполненных работ |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования из средств местного бюджета составляет: 50,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района; Совет Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание муниципальной программы

- Характеристика состояния здания Дома культуры в ст. Ахтанизовской, содержание  проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Муниципальная программа по ремонту здания Дома культуры в ст. Ахтанизовской Ахтанизовского  сельского поселения Темрюкского района в 2018 году (далее Программа) – это комплекс мероприятий экономического и организационного порядка, с помощью которых осуществляются цели и задачи по ремонту муниципального имущества. Мероприятия Программы направлены на создание условий эффективного использования бюджетных средств, рационального распределения материальных ресурсов и обеспечения надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения работниками  учреждения культуры Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района своих должностных обязанностей.

В здании Дома культуры в ст. Ахтанизовской, в связи с недостаточным финансированием на его содержание, ежегодно проводится только текущий  ремонт фасада здания.

Проведение текущего ремонта объекта позволяет поддерживать фасад здания в удовлетворительном состоянии, а также обеспечивает санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к помещениям, что является условием сохранения жизни и здоровья работников учреждения и жителей поселения, сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

На сегодняшний день одной из главных проблем является слабая материальная база. Темпы старения и износа здания существенно опережают темпы реконструкции и ремонта.

# Цели, задачи и целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы

Целью программы является безаварийное состояние здания, приведение технического состояния объекта в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарных норм.

В соответствии с поставленной целью определена задача реализации программы - проведение текущего ремонта фасада здания Дома культуры в ст. Ахтанизовской.

Целевые показатели муниципальной программы приводятся в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации программных мероприятий определены на 2018 год.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

муниципальной программы

Система программных мероприятий направлена на  проведение текущего ремонта фасада здания.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

# 4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы из местного бюджета, составляет  50,0 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей в 2018 году |
| --- | --- | --- |
| Текущий ремонт фасада здания Дома культуры в ст. Ахтанизовской. | Местный бюджет | 50,0 |
| Итого |  | 50,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы, основанная на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий программ (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведение оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже 1 раза в год.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Начальник отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства,

торговли, курортной деятельности

и имущественных отношений                                                               И.Н. Чебанец