- ПРИЛОЖЕНИЕ

к изменениям, вносимым в постановление

администрации Ахтанизовского сельского

поселения Темрюкского района

- от  23 октября  2018 года № 179

- «Об утверждении  муниципальной

- программы «Развитие, эксплуатация и

- обслуживание информационно-

- коммуникационных технологий

- администрации Ахтанизовского сельского

- поселения Темрюкского района»

| Перечень основных мероприятий муниципальной программы # «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий администрации Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Цель | - повышение эффективности использования ИКТ для обеспечения информационного взаимодействия органов местного самоуправления с организациями Темрюкского района и Краснодарского края путем выполнения мероприятий по дальнейшему совершенствованию муниципальной информационной системы и обеспечение качественного и бесперебойного ее функционирования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | - внедрение ЭЦП в систему межведомственного информационного обмена, в том числе создание удостоверяющего центра; - выполнение мероприятий по защите информации, в том числе по защите персональных данных; - повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации в области использования ИКТ; - повышение эффективности работы администрации за счет использования современного программного обеспечения; - сопровождение программ |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Сопровождение программного обеспечения | местный бюджет | 35,0 | 35,0 | Сопровождение АС «Бюджет поселения» | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |  |
|  |  | местный бюджет | 91,2 | 91,2 | Сопровождение программы «1С:Документооборот» | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |  |
|  |  | местный бюджет | 48,4 | 48,4 | Обслуживание ПО «Гарант» | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |  |
|  |  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | Информационно-технологическое обеспечение АРМ Муниципал | Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района |  |
|  | Итого | местный бюджет | 186,6 | 186,6 |  |  |  |

Начальник отдела финансов

и экономического развития                                                                                                                  А.В. Плотникова